一、地块基本情况

该地块东至弋江南路、南至峨山路立交、西至仓津路、北至文津东路。根据芜湖县大地地籍勘测有限公司测量报告，该地块出让面积为99204m2（约148.8亩）。该地块的水、电、气管线可由仓津路接入，污水接入仓津路排放系统。该地块现状为“净地”。

二、地块用地性质和强度

用地性质为居住用地，容积率≤2.5，建筑密度≤20%。

三、出让方式

采取“净地拍卖，净地交付”的方式出让；公告期为20天。

四、交地方式和出让年限

以“净地”形式交付。 出让年限：居住70年。

五、出让起始价的确定

根据安徽德信安房地产土地评估规划有限公司与芜湖华瑞房地产土地资产评估工程咨询有限公司出具的该地块地价分别为41120.06万元（约276.34万元/亩）和41278.78万元（约277.41万元/亩）。参考上述两家地价评估机构出具的地价评估报告和该地块现状，该地块起始价拟定为41600万元（约279.57万元/亩），收取竞买保证金8320万元。

六、付款方式

付款方式：成交确认书签订后10个工作日内签订《出让合同》，该地块分二期付款。其中，第一期：自签订成交确认书之日起30日内支付不低于成交价的50%土地出让金；第二期：自《出让合同》签订后12个月内付清余款。

七、保证金的处置方式

竞买保证金8320万元转作履行合同定金（不计息），合同履行后，其中受让人履行合同定金中相当于出让金总额5%的部分转作建设工期保证金，开工保证金和竣工保证金各占建设工期保证金50%，项目按期开工、竣工分别全额退还开工、竣工保证金，否则，分别自逾期之日起每日按开、竣工保证金3‰比例进行扣减，开工、竣工保证金全部无条件扣除后足额追缴所罚余款，未按期开工但按期竣工的，扣减的开工保证金予以退还；受让人履行合同定金中其余部分转作土地出让金。

八、开发周工期

该地块总建设工期为36个月，自《出让合同》签订之日起9个月内开工建设，36个月内全部竣工并交付使用。总建设工期自签订《出让合同》之日起计算。

九、其他

1.土地开发程度：（1）土地按照现状标高交付，场地平整由竞得人自行负责。（2）地下管线、地下障碍物等均由竞得人负责勘验，并按照有关规定自行妥善解决。

2.竞买人在提交报名材料时，除按要求提供有效身份证明文件、缴纳竞买保证金外，还须提交竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及商业金融机构的资信证明。

3.申请人竞得土地后若新注册成立公司，竞得人须在新公司内持有51%（含）以上的股份。

4.竞买人须为中华人民共和国境内外的法人和其他组织，自然人不得参与竞买。

5.该地块内需配建一所九班幼儿园，用地面积不少于4320m2，建筑面积不小于2700m2，建成验收后无偿移交给政府。

其他详见元山地块《芜湖市城乡规划局规划设计条件通知书》